淮阴工学院

2024年暑期学生宿舍楼修缮工程审计咨询服务机构

遴选公告

项目编号：HGJC2024006

采购人： 淮阴工学院

2024年4月12日

目  录

第一章  遴选须知……………………………………………1

第二章  项目采购需求……………………………………… 15

第三章  合同主要款………………………………………… 20

第四章  投标文件样式……………………………………… 36

第一章 遴选须知

一、项目概况

项目名称：淮阴工学院2024年暑期学生宿舍楼修缮工程审计咨询服务机构遴选

项目内容：遴选2家工程造价咨询服务机构，对淮阴工学院2024年暑期学生宿舍楼修缮系列工程提供全过程（施工图设计完成后至竣工结算审计结束）审计咨询服务，包含工程量清单审核及控制价编制、施工过程跟踪审计、竣工结算审计及其他审计咨询等。2024年暑期学生宿舍楼修缮系列工程包含：梅苑1#2#5#6#四栋学生宿舍楼修缮工程、学生宿舍楼粉刷出新工程、三栋学生宿舍屋顶防水工程、学生宿舍电力改造、门禁系统及其他附属配套工程，具体以后期施工图纸和施工方案为准，施工预算约1000万,具体工程审计任务由中标后委托人结合工程开展具体情况大致平均分配。

若入选的造价咨询服务机构出现违法违规被处罚或不能满足我校服务要求等情况的，采购人有权随时取消该咨询机构的咨询服务资格，并有权按照评审得分排序递补入选的咨询机构。

项目限价：不超过江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的65%。

服务周期：从合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成，出具正式成果文件，移交全部审计资料至委托人为止。服务期间如有不能满足需求且协商无果的，采购方有权终止合同，造成采购方损失的，采购方可追究中标人违约责任。    
    本项目具体要求见第二章。

二、资格条件

参加本次遴选活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家行政主管部门批准注册的企业法人；

2.投标人或其分支机构在淮安市主城区（清江浦区、淮安区、淮安市经济技术开发区、淮阴区、淮安市生态文旅区）拥有专用的办公场所；

3.具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录；       	 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.项目组人员要求：项目负责人1人，具有一级造价工程师资格（提供身份证复印件及有效的注册在参加遴选的供应商单位的注册证书复印件并加盖公章，原件备查）；除项目负责人外，其他项目组成员最低配备2人，至少有一名安装专业人员、一名土建专业人员（提供身份证复印件加盖参加遴选的供应商公章，原件备查）；以上成员必须是本单位的正式员工，须提供参加遴选的供应商缴纳的社保部门出具的2024年1月以来任意一个月的社保证明；中标后，项目组成员不得更换。

6.本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:其他未列明行业[按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行] 。符合本条件的供应商须在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第四章）；

7.本次遴选不接受联合体供应商参加遴选；

8.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动；

8.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

8.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

8.3近三年内（本项目遴选截止期前）参加遴选的供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。

三、资格审查方式

评审时进行遴选资格审核。若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，涉嫌提供虚假材料的将处以取消中标资格并列入学校采购不诚信企业名单，两年内不得参与学校所有采购项目。

四、遴选文件

1.遴选文件发布

遴选文件在淮阴工学院网站发布（http://www.hyit.edu.cn/index/tzgg.htm/）,参加遴选的供应商无需提前现场报名，可直接在网站下载遴选文件电子文档。如果参加遴选的供应商确认参与本项目遴选，请如实填写《供应商参与遴选确认函》（格式见第四章）,并发送回复（文件命名为“项目编号+投标单位名称”）及授权委托人身份证复印件（电子邮箱：zbb@hyit.edu.cn）。

注:如果参加遴选的供应商因考虑自身保密原因而未填写或未如实填写《供应商参与遴选确认函》或填写信息有误，导致淮阴工学院无法通知到参加遴选的供应商有关事宜的，其责任由参加遴选的供应商自行承担。

2.遴选文件澄清

任何要求对遴选文件进行澄清的参加遴选的供应商，均应在遴选截止时间5日前以书面形式通知采购人（联系人：陆老师，联系电话：0517-83559069，联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院；在递送书面文件的同时请参加遴选的供应商将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对遴选截止时间前5日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于参加遴选的供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由参加遴选的供应商自行承担（逾期递交对遴选文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

3.遴选文件变更

在遴选截止时间5日前，采购人可主动或在解答参加遴选的供应商提出的澄清问题时对遴选文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原遴选公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为遴选文件的组成部分，对所有参加遴选的供应商都具有约束力。为使参加遴选的供应商有足够的时间按遴选文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟遴选截止时间和遴选日期。

五、响应文件组成

1. 投标函（格式见第四章）。

2. 咨询费报价表（格式见第四章）：咨询费报价不超过《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的65%，否则为无效响应。每个项目最终咨询费用=江苏省建设工程造价咨询服务收费标准*中标费率。本项目不设最低限价及最低费用，请参加遴选的供应商结合自身经营情况，慎重报价。供应商的报价应包含执行该项目所需的一切费用，成交后不得以任何理由要求追加任何费用。服务期内采用固定费率的合同方式，中标费率不变。施工阶段跟踪审计费用只计基本收费，不计效益收费和驻场收费。竣工结算审计，计取基本收费和效益收费。服务合同履行过程中，因增加工作、修改设计、延误工期等原因增加咨询服务工作量的，咨询费不增加。

3.资格证明材料

3.1法定代表人参加遴选，提供法定代表人资格证明（原件，格式见第四章）和法定代表人身份证（复印件并加盖参加遴选的供应商公章，原件带至现场备查）；授权委托人遴选，提供法定代表人授权委托书（原件，格式见第四章）、法定代表人身份证（复印件并加盖参加遴选的供应商公章）和授权委托人身份证（复印件并加盖参加遴选的供应商公章，原件至现场备查）。

3.2营业执照（复印件并加盖参加遴选的供应商公章）。

3.3提供参加遴选的供应商或其分支机构在淮安市主城区（清江浦区、淮安市经济技术开发区、淮阴区、淮安区、淮安市生态文旅区）拥有专用的办公场所的产权证明或租赁合同（提供复印件加盖参加遴选的供应商公章，原件备查）。

3.4提供“符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定”、“具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录”、“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”和针对“资格条件”第8项的书面承诺（格式见第四章，加盖参加遴选的供应商公章）。

3.5提供拟投入本项目的项目组专业技术人员情况汇总表（格式见第四章），提供项目组成员身份证复印件、项目负责人有效的注册在参加遴选的供应商单位的一级造价工程师注册证书复印件、参加遴选的供应商为项目组成员缴纳的由社保部门出具的2024年1月以来任意一个月的社保证明复印件（以上材料须加盖参加遴选的供应商公章，必须提供）。

3.6中小企业声明函。（格式见第四章）

注:上述是对参加遴选的供应商资格审查时，参加遴选的供应商所必须要提供的资格证明文件，如参加遴选的供应商未能提供上述资格证明文件以及发现参加遴选的供应商的资格条件不符合遴选文件要求，可随时取消其遴选或中标资格。参加遴选的供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对参加遴选的供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现参加遴选的供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

4.提供针对本文件第二章项目采购需求的完全响应承诺（格式见第四章，加盖参加遴选的供应商公章），未提供或未完全响应的作为无效投标。

5.服务方案：针对高校学生宿舍修缮项目特点，提供有针对性的服务方案，含审计人员组织安排、审计工作流程及进度保证措施、审计工作内容、方法及重点注意事项、审计质量保证及控制措施、审计工作廉洁保证措施几个方面。未提供或经2/3及以上评委认定服务方案存在重大偏差的为无效投标。

6. 以往类似项目跟踪审计报告：提供由拟投入项目组成员完成的自2023年4月1日（含）以来企业承担过的投资额在100万元及以上的土建、安装、装饰装修、修缮等工程项目经合同双方确认的跟踪审计完整纸质咨询报告一份。须提供项目咨询合同、合同双方确认的跟踪审计报告复印件（所有材料加盖参加遴选的供应商公章，原件备查）。

7.企业业绩：供应商自2023年4月1日（含）以来承担过的投资额在100万元及以上的土建、装饰装修、修缮、安装等工程项目工程量清单编制、控制价编制、全过程跟踪审计、竣工结算审计，时间以咨询合同签订时间为准。须提供供应商业绩一览表（格式见第四章）、项目咨询合同、合同双方确认的成果文件等复印件（所有材料加盖参加遴选的供应商公章）。成果文件只需提供封面页、会签页及其他能证明项目信息的关键页复印件，不需要整本复印。

8.项目组成员情况：提供拟投入本项目的项目组专业技术人员情况汇总表，并提供除项目组负责人以外的其他人员有效的注册在本单位的注册证书复印件并加盖参加遴选的供应商公章。

9.企业信用考核：提供淮安市工程造价管理服务中心公布的2024年2月份工程造价咨询企业信用考核得分复印件（加盖参加遴选的供应商公章）。

10.其他相关材料。

上述材料分别按照顺序装订，封装在材料袋中，上述有关原件带至开标现场备查。参加遴选的供应商须编制一式叁份响应文件（包括一份正本和贰份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。响应文件的正本应打印或用不褪色墨水书写；响应文件的副本可打印或用不褪色墨水书写，也可采用正本的复印件。响应文件提倡按照A4幅面打印或复印，并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；响应文件装订提倡采用胶装的形式。响应文件应编制目录，标注页码，应按要求加盖参加遴选的供应商公章；全套响应文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖参加遴选的单位法定代表人或其委托代理人签名或印鉴；参加遴选的供应商必须使用本遴选文件第四章提供的文件样式。响应文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章（本遴选文件所表述的公章是指刻有参加遴选的供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章），响应文件封面和材料袋封面样式见第四章。

参加遴选的供应商应承担其编制响应文件、递交响应文件等所涉及的一切费用，无论遴选结果如何，采购人对上述费用均不负任何责任。参加遴选的供应商自行保留响应文件底稿，评标结束，响应文件不予退还。

七、响应文件递交时间、地点

1.响应文件递交时间

响应文件递交开始时间：2024年4月24日14：30。

响应文件递交截止时间：2024年4月24日15：00。

采购人拒绝接收在规定的遴选截止时间后递交的任何响应文件。

2. 响应文件接收地点

参加遴选的供应商送达到淮阴工学院（淮阴工学院枚乘路校区北园大门东侧收发室并签到）。

3.有效期

从提交响应文件的截止之日起90天。响应文件中承诺有效期少于90天的，作无效投标处理。在特殊情况下，采购人于原有效期满之前，可向参加遴选的供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。参加遴选的供应商可以拒绝接受这一要求而放弃遴选。同意延长的参加遴选的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

4.响应文件的修改和撤回

参加遴选的供应商在递交响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的遴选截止时间前。参加遴选的供应商不得在遴选截止时间起至有效期满前撤回响应文件。

八、评审时间及地点

1.评审时间：2024年4月24日下午15：00；

2.评审地点：本次项目采用“腾讯会议”进行线上开标，开标会议将全程影音录像，所有参加线上开标的投标单位授权人必须在投标截止时间前确保自有的移动设备（可采用手机、平板电脑或者配置摄像头的电脑）已经下载并安装腾讯会议APP，且可以正常使用，各投标单位代表可以在投标截止时间前进入会议室签到，具体操作流程如下：

①点击“加入会议”，输入会议号3410893392，输入单位名称+委托人姓名，输入入会密码：9815，点击“加入”就可以进入会议室了；

②进入会议室后，可以进行开标签到。（联系电话：0517-83559936）。

3.参加遴选的供应商应派代表（持授权代表身份证明）参加遴选，参加遴选的供应商未派代表参加遴选的，视为放弃遴选资格。

九、评审办法

本项目采用综合评分法。评审小组将本着公平、公正原则，对通过资格审查的响应文件进行符合性审查，依据评分标准对于实质上响应遴选文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足遴选文件实质性要求前提下,按照遴选文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评审总得分从高到低的顺序确定供应商作为成交候选人或者成交人的评标方法。

评审小组将依据评分标准（见下表）进行评价，本评分标准的总分为50分。按得分由高到低的顺序确定成交人；如果得分相同，报价低者优先；报价仍然相同的，按照服务方案得分高低顺序确定成交人。按照有效响应情况，推荐得分排名前二的响应人为中标人。若实质性响应为3家，推荐得分排名前二的响应人为中标人；若响应不足3家或实质性响应不足3家，采购人可以宣布项目流标或磋商确定2家中标人。

评分标准

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 响应人所报百分率等于评审基准百分率的，得满分10分。所报百分率高于评审基准百分率的，按下列公式计算：得分=10-[（所报百分率-评审基准百分率）/评审基准百分率*100*0.1]；所报百分率低于评审基准百分率的，按下列公式计算：得分=10-[(评审基准百分率-所报百分率) /评审基准百分率*100*0.2]。得分为负数，统一按0分计。结果四舍五入保留两位小数。 注：以有效响应文件的所报百分率的算术平均值为评审基准百分率。当有效响应文件＞10家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整）后进行算术平均；当有效响应文件6-10家时，剔除一个最高和一个最低后进行算术平均；当有效响应文件＜6家时，则取有效响应文件的所报报价的算术平均值为评审基准百分率。有效响应文件是指未被评审委员会判定为无效响应的响应文件。所报百分率是指经澄清、补正和修正算术计算错误的有效响应百分率。 注：报价不超过江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的65%，否则为无效响应。 | 10分 |
| 2 | 服务 方案 | 针对高校学生宿舍修缮工项目特点，提供优质高效的服务方案。从审计人员组织安排、审计工作流程及进度保证措施、审计工作内容、方法及重点注意事项、审计质量保证及控制措施、审计工作廉洁保证措施等方面提供详细方案。 （1）提供的方案规范完整、详细、合理、措施可行的得10分； （2）提供的方案较规范完整、较详细、较合理、措施较可行的得8分； （3）提供的方案一般的得6分。 未提供或经2/3及以上评委认定服务方案存在重大偏差的为无效投标。 | 10分 |
| 3 | 以往类似项目跟踪审计报告质量 | 提供由拟投入项目组成员完成的自2023年4月1日（含）以来企业承担过的投资额在100万元及以上的土建、安装、装饰装修、修缮等工程项目经合同双方确认的跟踪审计完整纸质咨询报告一份： （1）跟踪审计报告格式规范、条理清晰，优秀的得3分，良好的的2分，一般的得1分； （2）跟踪审计报告内容完整，报告中包含关于工程质量、施工进度、变更签证、进度款支付、预算执行情况、工程管理相关建议等内容，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分； （3）跟踪审计报告数据详实，变更签证、进度款支付等计算过程详细、规范，资料完整，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，没有不得分。 注：时间以咨询合同签订时间为准，须提供项目咨询合同、合同双方确认的跟踪审计报告复印件（所有材料加盖参加遴选的供应商公章）。未提供的不得分；上述材料不符合要求的，不得分。 | 9分 |
| 4 | 企业业绩 | 供应商自2023年4月1日（含）以来承担过的投资额在100万元及以上的土建、安装、装饰装修、修缮等工程项目工程量清单编制、招标控制价编制、全过程跟踪审计、竣工结算审计，有一项得3分，此项最多得9分；时间以咨询合同签订时间为准。 注：须提供供应商业绩一览表（格式见第四章）、项目咨询合同和合同双方确认的成果文件等复印件（所有材料加盖参加遴选的供应商公章）；成果文件只需提供封面页、会签页及其他能证明项目信息的关键页复印件，不需要整本复印。上述材料不符合要求的，不得分。 此项与第3项“以往类似项目跟踪审计报告质量”不重复计分。 | 9分 |
| 5 | 项目组成员 | 除项目负责人以外的其他项目组成员，具有一级造价工程师注册证书的，有一人得3分；具有二级造价工程师注册证书的，有一人得2分；此项最多得6分。须提供有效的注册在本单位的注册证书复印件加盖参加遴选的供应商公章，否则不得分。 | 6分 |
| 6 | 企业信用考核 得分 | 90分以上（不含90分）得6分，80分以上（不含80分）90分以下（含90分）分得4分，70分以上（不含70分）80分以下（含80分）得2分，70分及以下得1分，未提供不得分。 须提供淮安市工程造价管理服务中心公布的2024年2月份考核得分复印件（加盖参加遴选的供应商公章）。 | 6分 |

十、遴选程序

遴选工作由淮阴工学院负责组织，具体评标事务由依法组建的评审小组负责。

1.响应文件的资格审查

依据法律法规和遴选文件的规定，采购人组织对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备遴选资格。不符合遴选文件规定的资格要求的响应文件，将作无效投标处理。

2.响应文件的符合性审查

2.1评审小组将依据法律法规和遴选文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对遴选文件的响应程度进行审查，以确定是否对遴选文件的实质性要求作出响应。如果响应文件实质上没有响应遴选文件的要求，评审小组可作无效投标处理。

2.2参加遴选的供应商及其响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照遴选文件规定要求签署、盖章的；

（2）不同参加遴选的供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同参加遴选的供应商委托同一单位或者个人办理遴选事宜；

（4不同参加遴选的供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同参加遴选的供应商的响应文件异常一致；

（6）不同参加遴选的供应商的响应文件相互混装；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；

（8）响应文件中重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）响应文件有效期不足的；

（10）以他人的名义遴选、串通遴选、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式遴选的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通遴选的；

（11）不符合遴选文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（12）不符合法律、法规规定的其他无效情形，以及遴选文件规定的其他无效情形；

（13）未完全响应第二章项目采购需求中要求的；

（14）未提供服务方案或服务方案被2/3及以上评委认定存在重大偏差的。

2.3有下列情形之一的可予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（2）因重要变故，采购任务取消的；

（3）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

3.响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评审小组可以要求参加遴选的供应商做出必要的澄清、说明或者补正。参加遴选的供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.评审及中标

4.1评审小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。评审小组按遴选文件中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，确定中标单位，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

4.2在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何单位或与评审工作无关的人员。参加遴选的供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其响应文件将被作无效处理。在评审期间，采购人将有专门人员与参加遴选的供应商进行联络。采购人和评审小组不向未中标的参加遴选的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.3评审小组根据遴选文件中规定的评分标准对参加遴选的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出成交候选人。采购人根据评审小组推荐的成交候选人确认成交人。

十一、定标与签约

1.遴选项目评审结果确定后，采购人将在遴选公告发布的网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.成交候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招投标工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招投标工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）不满足本遴选文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委发现的；

（5）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，采购人有权取消中标资格、列入学校采购不诚信企业名单、两年内不得参与学校所有采购项目等处罚。采购人有权重新组织采购或递补中标候选人。

3.质疑处理

3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公示之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人（联系人：陆老师，联系电话：0517-83559069，联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院；在递送书面文件的同时请参加遴选的供应商将电子文档发送至电子邮箱zbb@hyit.edu.cn）提出质疑。非书面形式、7工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。质疑函内容主要包含：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期等，所有材料需要参加遴选的供应商的盖章。

3.2质疑必须以参加遴选的供应商法定代表人或其授权代表（响应文件中所确定的）书面送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

3.3未参加遴选的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从遴选活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

3.4参加遴选的供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

3.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后将在规定时间内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

4.评审结果公示期满，中标人在三日内来淮阴工学院领取中标通知书，并在七日内与采购人签订合同。若发生中标商未按规定时间领取中标通知书或未按规定时间签订合同，采购人将视该中标商放弃此次中标权，采购人有权取消中标资格并列入学校采购不诚信企业名单，两年内不得参与学校所有采购项目。采购人有权重新组织采购或将中标资格授予排名次之的参加遴选的供应商。

5.履约保证金

5.1为保证合同的顺利执行，中标人须在签订合同前向淮阴工学院交纳5000元的履约保证金（银行开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171））。中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

5.2履约保证金在服务期满后无息退还。中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式详见第四章《履约保证金退还申请》），到淮阴工学院财务处办理保证金退还手续。

5.3中标人在服务期满后，办理完履约保证金退款手续之日起10个工作日内，采购人应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.本遴选文件和中标人的响应文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

7.参加遴选的供应商中标后，采购人发现其响应文件中有与遴选文件相抵触之处、或响应文件中附有超出有关规定的条款，则仍以遴选文件为准或以采购人解释为准。若参加遴选的供应商仍拒绝接受遴选文件的规定或采购人的解释，采购人将解除对参加遴选的供应商做出的一切决定，由此造成的一切损失均由参加遴选的供应商承担。

8.货物和服务的追加和减少

8.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同。

8.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

9.参加遴选的供应商须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标（中标）资格，没收履约保证金，列入学校采购不诚信企业名单，两年内不得参与学校所有采购项目，同时可在网上进行实名通报，乃至向省市政府采购主管部门报告相关参加遴选的供应商的不诚信行为。

十二、本次遴选工作接受淮阴工学院纪委机关监督，各投标人如对采购人遴选工作的公正性有异议，可向淮阴工学院纪委机关投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本遴选文件解释权归淮阴工学院。本遴选文件可能会有改动，请在遴选响应前仔细上网核查，恕不单独通知。

十四、联系方式

技术联系人：钱老师，联系电话：0517-83559023

招标联系人：陆老师、王老师，联系电话：0517-83559069；

联系电子邮箱：zbb@hyit.edu.cn

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼104室。

淮阴工学院

2024年4月12日

第二章  项目采购需求

### 一、项目说明

1. 遴选2家工程造价咨询服务机构，对淮阴工学院2024年暑期学生宿舍楼修缮系列工程提供全过程（施工图设计完成后至竣工结算审计结束）审计咨询服务，包含工程量清单审核及控制价编制、施工过程跟踪审计、竣工结算审计及其他审计咨询等。2024年暑期学生宿舍楼修缮系列工程包含：梅苑1#2#5#6#四栋学生宿舍楼修缮工程、学生宿舍楼粉刷出新工程、三栋学生宿舍屋顶防水工程、学生宿舍电力改造、门禁系统及其他附属配套工程，施工预算约1000万。具体工程审计任务由中标后委托人结合工程开展具体情况大致平均分配。

若入选的造价咨询服务机构出现违法违规被处罚或不能满足我校服务要求等情况的，采购人有权随时取消该咨询机构的咨询服务资格，并有权按照评审得分排序递补入选的咨询机构。

2.服务期限：从合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成，出具正式成果文件，移交全部审计资料至委托人为止。服务期间如有不能满足需求且协商无果的，采购方有权终止合同，造成采购方损失的，采购方可追究中标人违约责任。

3.造价咨询机构须严格执行行业相关法律法规和省市的相关规定，提供规范、优质的造价咨询服务。

4.造价咨询费：不超过江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的65%，每个项目最终咨询费用=江苏省建设工程造价咨询服务收费标准*中标费率。此费用包含一切费用，委托人不再另外支付任何其他费用。服务期内采用固定费率的合同方式，中标费率不变。施工阶段跟踪审计费用只计基本收费，不计效益收费和驻场收费。竣工结算审计，计取基本收费和效益收费。服务合同履行过程中，因增加工作、修改设计、延误工期等原因增加咨询服务工作量的，咨询费不增加。

二、工程项目造价咨询主要服务内容

（一）工程量清单复核及控制价编制

1、根据施工图纸或施工方案，审核清单子目是否合理、有无漏项。

2、对照施工图纸或施工方案，审核清单项目特征描述是否准确、合理，做法是否符合规定。

3、审核清单工程量及单位是否准确、各项费率是否准确。

4、套用定额，调整材料价格，进行合理组价，确定清单综合单价。

5、合理、准确计取各项费用，汇总形成工程造价。

6、出具工程量清单审核意见、工程量清单及招标控制价成果文件及说明。

（二）施工阶段全过程跟踪审计

（1）项目负责人每周须不少于3日,每日须不少于2小时在施工现场，及时做好跟踪审计日记。

（2）项目负责人须参与项目例会以及与工程造价控制有关的工作会议。

（3）负责对施工单位上报的每月（期）完成工作量月（期）报进行审核。并提供当月（期）付款建议书，经委托人认可后作为支付当月（期）进度款的依据。

（4）参加隐蔽工程验收并留有现场影像资料，并将隐蔽工程现场影像资料作为竣工结算审核的依据。

（5）全面现场复核主材品牌、规格和型号。

（6）承发包双方提出索赔时，为委托人提供咨询意见。

（7）及时审核设计变更、现场签证内容及发生的费用。

（8）提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务。

（9）工程项目整体竣工验收合格后提交跟踪审计报告（含过程资料）。

（10）根据工程结算审核要求完成结算审核任务。

（三）竣工结算审计

1、项目竣工决算财务报表和说明书以及竣工决算财务报表编制依据的真实性、合法性；

2、建筑安装工程核算、设备投资核算、待摊投资的列支内容和分摊及其他投资列支的真实性、合法性；

3、审查项目竣工结算审计送审资料是否完整；

3、查看项目立项资料、招投标文件、中标通知书、施工合同、竣工报告及质量验收评定资料；

4、审查竣工图、设计变更、工程签证、材料认价记录等；

5、现场勘查实际施工情况并作出记录；

6、审查由建设单位提交并确认的工程（造价）结算书；

7、审查未完项目清单及其相关资料；

8、出具竣工结算审计报告；

9、法律、法规、规章规定需要审计监督的其他事项。

三、服务要求

1.咨询人须在采购人委托的范围内开展造价咨询服务，遵守国家法律、法规及政策规定，规范化服务，服从采购人管理。服务期内，无正当理由不得拒绝委托。未经采购人书面同意，不得擅自将受托项目转委托给第三方承担。已接受委托的项目，咨询人必须按照合同要求按时按质完成任务。如咨询人无故拖延委托项目的执行，或受托项目执行过程中出现比较大的差错，或存在违法违规情形的立即终止合同，并承担相应法律责任，造成采购人损失的，由咨询人承担赔偿责任。

2.咨询人应保持高度的工作独立性，确保咨询工作各环节做到合法、合规、公正、专业，不受外界的任何干扰与干预，必须严格执行国家及江苏省现行的、最新的工程造价法律法规、行业规范，严格执行国家民法典、招标投标法及其实施条例、审计法、工程量清单计价规范、地方定额等相关法律法规，组织开展工程造价咨询服务。

4.咨询人项目组成员应熟悉国家、省、市有关部门关于项目招投标、造价咨询等方面现行、最新的法律法规及相关政策、做法，并有丰富的工程造价实操经验。项目组成员应恪守审计职业道德，依据法律法规开展审计工作，忠于职守，坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公，保守秘密，并保持应有的职业谨慎，合理使用职业判断。

5. 咨询人项目组人员要求：项目负责人1人，具有一级造价工程师执业资格（须注册在咨询人单位，且在有效期内）；除项目负责人外，其他项目组成员最低配备2人，至少有一名安装专业人员、一名土建专业人员；以上成员必须是本单位的正式员工，须提供咨询人缴纳的社保部门出具的2024年1月以来任意一个月的社保证明；中标后，项目组成员不得更换。

6. 咨询人应按照采购人要求和工程项目进度需要，配备相应专业且具有一定工作能力的本单位在职人员，不得使用挂靠人员（即与咨询人无劳动合同关系人员）；一经发现有挂靠人员，每次扣1000元，采购人有权责令其无条件退场。项目组成员必须服从采购人的工作安排，未经采购人许可，咨询人不得随意调用或更换人员；若遇特殊情况确实需要调整人员，必须提前七个工作日以书面形式提出申请，经采购人同意后方可调整。

7. 清单编制或审核、控制价编制或审核以及跟踪审计期间进度款支付、工程索赔、签证费用、工程价款调整，咨询人应保证在不影响项目实施进度的前提下尽快完成，且不得超过7个工作日；若遇特殊情况确实不能按期完成，须提前说明原因并经采购人同意。跟踪审计报告需在项目竣工验收结束后14天内完成。

竣工结算资料完整性的审查工作须在七天内完成，发现资料不完整需书面报告采购人审计管理部门；竣工结算审核初审结果报告要求自接受资料之日起20天内完成；对账工作要求在7个有效工作日内完成；竣工结算终审结果报告要求自对账工作结束之日起7天内完成。若遇特殊情况确实不能按期完成，须提前说明原因并经采购人同意。

8. 咨询人在审核过程中须及时向委托人汇报工作进展，对突发性问题应及时通知委托人，协助处理相关问题。咨询人不得直接接收除委托人以外的其他单位或人员补办的签证及其它资料。咨询人对审核的初步结果须以书面或电子文件形式向委托人报告，并详细反映存在的问题、核减与核增的细项和原因、有关不确定问题政策依据、处理意见以及建议。咨询人项目组提交的初审结果报告经采购人审核后由采购人确定与施工单位对账的时间和地点，咨询人不得在采购人审核前与施工单位进行核对。咨询人所有审核、咨询意见必须经过委托人审核后才能正式提交审核意见和造价咨询报告。跟踪审计项目，项目负责人每周须不少于3日,每日须不少于2小时在施工现场，及时做好跟踪审计日记，并在工程结束后提供跟踪审计报告及过程材料。跟踪审计项目，项目负责人须按时参加工地例会以及与造价有关的工作会议，并收集各方签字的工程例会的会议纪要并存档。

9. 咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管部门的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。

咨询人审核的工程造价（含控制价、变更、签证与索赔、工程结算）误差超过±2%，咨询人未及时发现，则工程预算误差在±2%以外的每超过1%扣除相应酬金的10%，直至扣完全部酬金。工程造价（含控制价、变更、签证与索赔、工程结算）误差是指：一是采购人自行或委托第三方造价咨询企业对咨询人提交的咨询成果复核，所产生的误差。二是根据上级审计部门审核结果与咨询人提交的咨询成果对比，所产生的误差。

10.咨询人在项目咨询服务过程中须做好保密工作，不得将应予保密的事项对外传播，否则淮阴工学院可以追究咨询人泄密责任，造成损失的可以要求咨询人赔偿。

11. 咨询人工作期间应遵守采购人的各项规章制度及纪律，严格遵守工作规范，坚守职业道，遵守国家、省、市相关疫情防控要求。合同履行期间，咨询人工作人员工作范围内出现任何安全事故均由咨询人负责，同时不免除咨询方造成不良后果所应承担的法律责任及其他责任。

第三章  合同主要条款

### 第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：          淮阴工学院

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：淮阴工学院2024年暑期学生宿舍楼修缮系列工程

2．建设地点：淮阴工学院

3．资金来源：  /

4．工程用途：  /

5．项目规模：  /

6．咨询业务范围及内容：工程量清单审核及控制价编制、施工过程跟踪审计、竣工结算审计及其他审计咨询等

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4．建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5．通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自    年   月   日开始实施，至所有项目出具正式咨询报告终结。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同肆份，委托人、咨询人各执二份。

委　托　人：（盖章）　　　　　     咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　       委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　            住所：

开户名：                          开户名：

开户银行：                       开户银行：

帐　　号：　　　　　　　         帐　　号：

电　　话：                       电　　话：

传　　真：                       传　　真：

电子信箱：　　　　　　　         电子信箱：

邮政编码：　　　　　　　         邮政编码：

年　　月　　日　　　　　　　      年    月　　日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三章  合同主要条款

### 第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：          淮阴工学院

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：淮阴工学院2024年暑期学生宿舍楼修缮系列工程

2．建设地点：淮阴工学院

3．资金来源：  /

4．工程用途：  /

5．项目规模：  /

6．咨询业务范围及内容：工程量清单审核及控制价编制、施工过程跟踪审计、竣工结算审计及其他审计咨询等

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4．建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5．通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自    年   月   日开始实施，至所有项目出具正式咨询报告终结。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同肆份，委托人、咨询人各执二份。

委　托　人：（盖章）　　　　　     咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　       委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　            住所：

开户名：                          开户名：

开户银行：                       开户银行：

帐　　号：　　　　　　　         帐　　号：

电　　话：                       电　　话：

传　　真：                       传　　真：

电子信箱：　　　　　　　         电子信箱：

邮政编码：　　　　　　　         邮政编码：

年　　月　　日　　　　　　　      年    月　　日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规:　　《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等现行国家法律、行政法规，部、省、市有关规定及“最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”等；但不限于此。

2．工程造价计价办法: 江苏省建筑与装饰工程计价表（2014）、江苏省安装工程计价表（2014）、江苏省市政工程计价表（2014）、江苏省建设工程费用定额（2014）等。招投标文件、施工合同等一系列合同文件以及中华人民共和国建设部颁发的有关建设工程标准、规范、强制性条文及省、市等有关规定。

3.标准规范:《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》(GB 50855-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50855-2013)及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、江苏省、淮安市关于工程造价有关规定等。如在合同执行期内出现新规范及其配套的计价表、定额等从其规定执行。

第二条  本合同咨询项目负责人由     担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。项目组成员:                                 。

第三条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：淮阴工学院2024年暑期学生宿舍楼修缮系列工程

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        □审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □审核建设工程预算

□设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

(审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单   (编制招标控制价/发包工程预算（标底）

(审核工程量清单   (审核招标控制价/发包工程预算（标底）

(参与审查经济指标   □参与合同谈判，协助起草合同文本

(其它

工程施工阶段

(分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编  
   制资金使用计划       (审核工程计量与价款支付        (审核工程索  
   赔与签证费用

(审核工程价款调整     (业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

(分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标      (其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书   (审核工程竣工结算     (其它

2.2 造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询      □编制工程造价计价依据

(提供工程造价信息服务        (其它

第四条  对咨询人配备人员的具体要求

咨询人应按照委托人要求和工程进度需要，配备相应专业且具有一定工作能力的本单位在职人员从事审计工作。不得使用挂靠人员（即与造价咨询机构无劳动合同关系人员）；一经发现有挂靠人员，每次扣1000元，委托人有权责令其无条件退场。项目负责人资格要求为本单位注册的一级造价工程师。拟派项目组其他人员，最低配备 2名，至少一名安装专业人员，一名土建专业人员。项目组成员必须服从委托人的工作安排，未经委托人许可，咨询人不得随意调用或更换派驻的审计人员。若遇特殊情况确实需要调整人员，经委托人同意后方可调整，但调整后人员需不低于原配备人员资质。

第五条  审计时间和质量要求

1.清单编制或审核、控制价编制或审核以及跟踪审计期间进度款支付、工程索赔、签证费用、工程价款调整，咨询人应保证在不影响项目实施进度的前提下尽快完成，且不得超过7个工作日；若遇特殊情况确实不能按期完成，须提前说明原因并经委托人同意。跟踪审计报告需在项目竣工验收结束后14天内完成。

咨询人项目组须在7天内完成竣工结算资料完整性的审查工作，发现资料不完整需书面报告委托方审计管理部门；竣工结算审核初审结果报告要求自接受资料之日起20天内完成；对账工作要求在7个有效工作日内完成；竣工结算终审结果报告要求自对账工作结束之日起7天内完成。若遇特殊情况确实不能按期完成，须提前说明原因并经委托人同意。

2. 跟踪审计过程中，咨询人项目组审计人员要严格按照规定程序组织实施项目审计，对审计工作中的重要事项以及审计人员的专业判断进行记录，编制审计工作底稿，并对工作底稿的真实性、完整性负责。

3. 咨询人应严格按照工作规范进行审计；工作期间清单编制或审核文件、控制价编制或审核文件、结算（进度款支付）文件、工程索赔、签证费用、工程价款调整、审计建议书必须由咨询人项目负责人审核并签字确认后，才能报委托人审计部门复核。

4. 咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。

咨询人审核的工程造价（含控制价、变更、签证与索赔、工程结算）误差超过±2%，咨询人未及时发现，则工程预算误差在±2%以外的每超过1%扣除相应酬金的10%，直至扣完全部酬金。工程造价（含预算、变更、签证与索赔、工程结算）误差是指：一是委托人自行或委托第三方造价咨询企业对咨询人提交的咨询成果复核，所产生的误差。二是根据上级审计部门审核结果与咨询人提交的咨询成果对比，所产生的误差。

第六条  工作纪律要求

1. 咨询人在委托人委托的范围内开展造价咨询服务，遵守国家法律、法规及政策规定，规范化服务，服从采购人管理。服务期内，无正当理由不得拒绝委托。未经采购人书面同意，不得擅自将受托项目转委托给第三方承担。已接受委托的项目，咨询人必须按照合同要求按时按质完成任务。如咨询人无故拖延委托项目的执行，或受托项目执行过程中出现比较大的差错，或存在违法违规情形的立即终止合同，并承担相应法律责任，造成委托人损失的，由咨询人承担赔偿责任。

2.咨询人项目组成员应熟悉国家、省、市有关部门关于项目招投标、造价咨询等方面现行、最新的法律法规及相关政策、做法，并有丰富的工程造价实操经验。咨询人项目组成员应恪守审计职业道德，依据法律法规开展审计工作，忠于职守，坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公，保守秘密，并保持应有的职业谨慎，合理使用职业判断。

3. 咨询人在审核过程中须及时向委托人汇报工作进展，对突发性问题应及时通知委托人，协助处理相关问题。咨询人不得直接接收除委托人以外的其他单位或人员补办的签证及其它资料。咨询人对审核的初步结果须以书面或电子文件形式向委托人报告，并详细反映存在的问题、核减与核增的细项和原因、有关不确定问题政策依据、处理意见以及建议。咨询人项目组提交的初审结果报告经采购人审核后由采购人确定与施工单位对账的时间和地点，咨询人不得在采购人审核前与施工单位进行核对。咨询人所有审核、咨询意见必须经过委托人审核后才能正式提交审核意见和造价咨询报告。跟踪审计项目，项目负责人每周须不少于3日,每日须不少于2小时在施工现场，及时做好跟踪审计记录，并在工程结束后提供跟踪审计报告及过程材料。跟踪审计项目，项目负责人须按时参加工地例会以及与造价有关的工作会议，并收集各方签字的工程例会的会议纪要并存档。

4.咨询人在项目咨询服务过程中须做好保密工作，不得将应予保密的事项对外传播，否则委托人可以追究咨询人泄密责任，造成损失的可以要求咨询人赔偿。

第七条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

签订合同一周内

第八条　委托人应及时对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第九条  委托人授权       为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第十条 咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。

第十一条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。

第十二条  咨询人发生额外工作包括：不适用

第十三条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

- 正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定，本项目的咨询服务酬金为：按苏价服【2014】383号--江苏省造价咨询服务收费标准的    % （中标费率）收取。

服务期内采用固定费率的合同方式，费用包含一切费用，委托人不再另外支付任何其他费用。施工过程跟踪审计费用只计基本收费，不计效益收费和驻场收费；竣工结算审计，计取基本收费和效益收费。服务合同履行过程中，因增加工作、修改设计、延误工期等原因增加咨询服务工作量的，咨询费不增加。

- 正常酬金支付方式

单个咨询项目出具正式咨询报告后一个月内付清咨询费用。

第十四条　双方同意用转账方式 支付酬金。

第十五条  咨询人工作期间应遵守委托人的各项规章制度及纪律，严格遵守工作规范，坚守职业道德。合同履行期间，咨询人工作人员工作范围内出现任何安全事故均由咨询人负责，同时不免除咨询人造成不良后果所应承担的法律责任及其他责任。

第十六条  违约责任

1.因双方主观上未尽到义务，给对方带来不利影响的，过错方公开道歉；造成经济损失的，给予赔偿。

2.咨询人有下列情形之一，委托人予以强制退库处理，且三年内不得再次入库，诚信风险金不予退还，并按招投标相关法规从重处罚。

2.1在与委托人、送审单位、施工单位交往中，有违反党风廉政建设规定行为的；

2.2承接造价咨询项目后擅自转让或无正当理由放弃的；

2.3违反招投标相关法规，被有关行政部门从重处罚的；

2.4违反《淮阴工学院委托审计管理办法》规定的；

2.5其他违法违规行为被有关部门从重查处的。

第十七条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第  2  种方式解决：

1. 提交　项目所在地　仲裁委员会仲裁；

2. 依法向　项目所在地　人民法院起诉。

第四章 响应文件样式

一  投标文件封面和材料袋格式

项目名称

项目编号

投标商名称

授权委托人姓名

授权委托人联系电话（含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间

二  投标函

淮阴工学院：

我方经仔细阅读研究                             项目遴选文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加遴选，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响遴选公正性的任何利害关系。

2．我方愿按遴选文件的要求提供服务，报价为：江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率*                               。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受遴选文件的所有条款、条件和规定，放弃对遴选文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照遴选文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消中标资格并列入学校采购不诚信企业名单，两年内不得参与学校所有采购项目”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在响应文件中承诺的全部责任和义务。

7．本响应文件的有效期为遴选截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次遴选有关的事宜请按以下信息联系：

供应商名称：                            （公章）

地址：                                   邮政编码：

电话：                                   传    真：

授权委托人（签名）：                     电话（手机）

联系电子邮箱：

遴选日期：

三  报价表

| 项目名称 | 收费标准 | 报价（折扣） |
| --- | --- | --- |
| 工程造价咨询机构遴选 | 江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率 | 按标准费率× %收取造价咨询服务费 |
| 说明： 1. 本项目不设最低限价及最低费用，请参加的供应商结合自身经营情况，慎重报价。 2. 供应商的报价应包含执行该项目所需的一切费用，成交后不得以任何理由要求追加任何费用。服务合同履行过程中，因增加工作、修改设计、延误工期等原因增加咨询服务工作量的，咨询费不增加。 3. 施工阶段跟踪审计费用只计基本收费，不计效益收费和驻场收费。竣工结算审计，计取基本收费和效益收费。 4. 报价不超过江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的65%，否则为无效响应。 |

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日      期：            年       月       日

注：报价为全部费用之和，以后不得追加任何费用。

四、资格审查材料

1．法定代表人参加遴选，提供法定代表人资格证明（原件，格式见本章）和法定代表人身份证（复印件并加盖公章，原件带至投标现场备查）；授权委托人参加遴选，提供法定代表人授权委托书（原件，格式见本章）、法定代表人身份证（复印件并加盖公章）和授权委托人身份证（复印件并加盖公章，原件带至投标现场备查）。

2．提供营业执照（复印件并加盖公章）。

3.提供“参加遴选的供应商或其分支机构在淮安市主城区（清江浦区、淮安区、淮安市经济技术开发区、淮阴区、淮安市生态文旅区）拥有专用的办公场所”的证明（复印件并加盖公章）。

4.提供“项目组人员要求”的相关证明材料（复印件并加盖公章）。

5.提供“符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定”、 “具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录”、“不存在1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的采购活动；2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动；3.近三年内（本项目遴选截止期前）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）”的承诺书（格式见本章，加盖公章）。

# 6.中小企业声明函（格式详见本章）。

# 注：

1、上述第2.3.4项原件，中标人必须在签订合同前提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述资质审查时所必须要提供的资格证明文件，如参加遴选的供应商未能提供上述资格证明文件以及发现参加遴选的供应商的资质条件不符合遴选文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、参加遴选的供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现参加遴选的供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

4.1  法定代表人资格证明

致淮阴工学院：

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：        职务：

系（供应商单位名称）        的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院（项目名称）            （项目编号：       ）遴选活动，代表本公司签署响应文件、进行遴选、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：（公章）

日期：   年  月  日

4.2   法定代表人授权书

致淮阴工学院：

委托方：

地址：

法定代表人姓名（签字或签章）：

授权委托人姓名（签名）：         性别：        职务：

授权委托人身份证号码：

兹委托代表我公司参加淮阴工学院（项目名称               ）（项目编号：         ）遴选活动。该授权委托人有权在该项遴选活动中，代表我公司签署确认函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，进行合同谈判、签订合同，并处理与该项目有关的一切事务。

授权委托人在办理上述事宜过程中以自己名义所签署的所有文件，我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

授权期限：至上述事宜处理完毕止。

委托人名称：（公章）

日期：  年  月  日

4.3  承诺书

淮阴工学院：

本公司郑重承诺如下：

1.我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我公司具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录。

4.我公司不存在以下情形：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；近三年内（本项目遴选截止期前）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

5.我公司承诺完全响应第二章项目采购需求。

特此声明！

供应商名称:                 (盖章)

法定代表人或其授权委托人（签章）:

日期:      年   月   日

4.4 中小企业声明函

致淮阴工学院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加淮阴工学院 的淮阴工学院2024年暑期学生宿舍楼修缮工程审计咨询服务机构遴选 采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （签章）

法定代表人：（签章或签字）

日期：        年      月      日

五、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

供应商参加遴选时，根据遴选文件要求，提供响应第二章项目采购需求的承诺（原件，格式见本章）。

六 综合评分时需提供的证明文件

1、供应商根据评标标准“报价”中的要求提供材料（格式见本章，加盖供应商公章）。

2、供应商根据评标标准“服务方案”中的要求提供材料.（格式自拟，加盖供应商公章）。

3、供应商根据评标标准“以往类似项目跟踪审计报告质量”中的要求提供材料（提供原件的复印件，加盖供应商公章）。

4、供应商根据评标标准“企业业绩”中的要求提供材料。（提供原件的复印件，加盖供应商公章）。

5、供应商根据评标标准“项目组成员”中的要求提供材料。（提供原件的复印件，加盖供应商公章）。

6、供应商根据评标标准“企业信用考核得分”中的要求提供材料。（提供原件的复印件，加盖供应商公章）。

7、其他相关材料。

6.1 拟投入本项目的项目组专业技术人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 专业 | 从事造价咨询年限 | 注册资格 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

备注：表格须加盖供应商公章，须提供项目组成员身份证复印件及有效的注册在参加遴选的供应商单位的注册证书复印件并加盖公章；除项目负责人外，其他项目组成员最低配备2人，至少有一名安装专业人员、一名土建专业人员；项目组成员必须是本单位的正式员工，须提供参加遴选的供应商缴纳的社保部门出具的2024年1月以来任意一个月的社保证明。

供应商:             (盖章)

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）:

6.2 企业业绩

| 承担过的同类项目的详细清单 |
| --- |
| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位 | 建设单位联系电话 | 总投资额 |

备注：请填报与本项目直接相关的业绩；合同签订时间为2023年4月1日（含）以来，以咨询合同签订时间为依据；须提供项目咨询合同和经合同双方确认的成果文件复印件（加盖供应商公章）。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期:        年      月    日

七   履约保证金退还申请单

致淮阴工学院:

我单位中标了贵校组织实施的                                   （项目名称及项目编号）的采购活动。目前，我单位已按合同及遴选文件规定、竞争性投标文件的承诺履行完成相关义务，项目已经通过贵校验收，符合保证金退还的条件，现向贵校申请退还我单位交纳的本项目履约保证金           元。

履约保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息 （具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料不装订在竞争性招标文件中，须附履约保证金收据。在通过验收后，向项目使用单位提出申请办理。

供应商名称：    （名称+公章）

授权委托人（签名）：

年   月   日

履约保证金退还流程表

| 项目使用单位 经办人意见 | （是否通过验收） 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目使用单位 分管负责人意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 项目主管部门 意见 | 负责人： 年 月 日 |

八 供应商参与遴选确认函

（提供WORD文档）

淮阴工学院：

我单位将参与采购项目（项目编号:           ）的遴选，现已在淮阴工学院网站下载采购文件，特发函确认。

供应商名称：

授权委托人：

授权委托人移动电话：

电子邮箱：

年　月　日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件粘贴处

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处