淮阴工学院2018年法桐栽植工程

施工招标文件

项目编号：20180028

淮  阴  工  学  院

2018年2月13日

目   录

第一章  投标须知     ……………………………………………… 3

第二章  合同主要条款    ……………………………………………8

第三章  技术规范   ………………………………………………… 10

第四章  投标文件表式   …………………………………………  11

- 投标须知

1、招标人：淮阴工学院。

2、工程名称: 淮阴工学院2018年法桐栽植工程。

3、建设地点：淮安市枚乘东路，淮阴工学院枚乘路校区南园淮侯路和铁云路两侧。

4、承包方式：包工包料包栽包活。

5、质量标准要求：执行现行有关绿化工程施工及验收规范的标准,并验收合格。工程质量要求达到《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准，本工程养护期为2年，养护期内如有苗木、花草死亡的，由施工单位补植或补种，确保100%的成活率。施工期间，中标单位要接受我单位全程监督（苗木必须经我方确认）。

6、工期要求：2018年3 月20日之前完成。

7、招标范围、内容要求：将南园淮侯路和铁云路两侧的银杏树移至枚乘路校区指定位置并栽植，在原银杏树位置栽植法桐。法桐规格、数量：少球无毛速生法桐，定杆高度约3米左右，分枝数3∽5个，树干挺直，表面光洁，胸径20-22厘米，土球直径≥1.2米，骨架造型优美，数量约45棵（样本图片附后）。

8、投标人资格要求

（1）投标人资质类别和等级：具备建设行政主管部门核发的城市园林绿化工程叁级及以上施工资质的独立法人企业。

（2）拟定项目经理资质和要求:必须为拟投标单位的正式职工，拟派项目经理资格：市政公用工程专业二级及以上注册建造师或园林绿化二级及以上项目经理或园林专业中级及以上职称，其中注册建造师须取得安全生产考核合格证书（B类）。

9、报名资料费：200元整。无论中标与否，报名资料不退还。

10、投标保证金：人民币5000元整。

11、投标保证金和报名资料费缴纳地点及方式：

有如下两种缴纳方式，投标人可任选一种——

⑴投标人带银联卡到淮安市枚乘东路1号----淮阴工学院财务处（翔宇楼103室）POS机处刷卡。投标保证金开具收据，报名资料费开具发票。

⑵银行转帐

开 户 名：淮阴工学院

开 户 行：淮安市建行中北分理处

银行帐号：32001724236051451171

注：银行转帐应在投标截止时间两个工作日前完成，并确保投标截止时间前进入指定帐户，若因投标保证金打入时间迟缓未能及时进入指定帐户者不予承认。

12、投标保证金及资料费缴纳时间：投标前。

13、投标保证金的退还：中标单位的投标保证金在签订施工合同后转为履约保证金；未中标的投标单位，投标保证金在定标且签订施工合同后一周内无息退还（若采取⑴方式，凭相关手续、收据和建行卡到缴纳处；若采取⑵方式，则打入原转帐帐户）。若投标人自动放弃中标或签订施工合同后不能履行合同，则招标人不退还投标人的投标（履约）保证金；中标人履行合同后一周内招标人无息退还投标（履约）保证金。

14、投标文件份数：正本一份、副本五份，正本与副本不符时以正本为准。

15、投标文件递交地点：淮阴工学院招标办（枚乘路校区北园翔宇楼203室）。

16、投标文件递交时间：2018年3月7日9：00-10：30。

17、投标费用：投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。

18、现场踏勘：招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。如投标人未进行现场踏勘，责任自负。如有需要投标人可自行与招标人联系。

19、踏勘地点：淮阴工学院枚乘路校区。

20、招标答疑：各投标单位如有疑问，须在2018年2月26日上午9:00前以书面方式提出（须加盖单位公章）的扫描件或图片发至240378399@qq.com ，招标人1个工作日内统一以书面形式在淮阴工学院网站通知公告栏答疑。

21、招标文件的理解：招标文件包括投标须知、合同主要条款、相关技术资料、国家有关现行技术规范、答疑文件和有关补充通知等。当上述各种文件内容之间有相互矛盾时以最后一次发出的补充通知为准。投标人对招标文件和现场踏勘情况的理解、推论的结果由投标人负责。

22、投标报价：

⑴投标人依据现行的有关规定计算预算总价，并根据自己的实际情况及市场情况计算投标报价。

⑵如投标人未对招标文件进行审核，或由于审核不全面而造成的一切后果由投标人负责，并且招标人认为由此产生的一切费用已包括在投标报价内，今后均不作调整。

⑶投标报价为固定单价，其内容包括：本招标文件所规定范围内的全部内容、以及投标人认为为完成上述内容所需的一切费用。还包括：施工前期准备、措施费用、产生的垃圾处置（运至校外）费用、对周围环境的保护、换土、刨树根、树坑两侧道板砖和路牙切割复原、施肥养护等。

⑷投标报价风险：投标人应充分考虑合同期内及施工期间各类材料的市场风险和政策性变化等各种因素，并计入投标报价，除发包人认可的变更外，今后均不作调整。

23、本招标文件的解释权归招标人，对未中标的原因招标人不作任何解释，其投标文件的所有权归招标人、且不退还。

24、投标文件应包括下列内容：

⑴投标书（格式见第四章）；

⑵法定代表人身份证明和授权委托书（格式见第四章）；

⑶投标报价文件：投标人盖章，法定代表人或委托代理人签字；（含苗木的单价）

⑷资格证明文件：企业法人营业执照、企业资质证书、建造师资格证复印件并加盖单位公章。

⑸企业信誉、企业资质、企业业绩（提供2016年1月1日以来签订实施的项目合同复印件）、施工组织设计、养护年限服务承诺和养护计划。

上述各类证书、证明等材料原件带到现场备查。

25、投标文件装订要求：

（1）投标文件应按第25条⑴—⑸项顺序装订成册，正本须打印，副本可以复印。封面上正确标明“正本”、“副本”字样。所有投标文件均按要求加盖公章及投标人法人代表签字。

（2）全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人印鉴。

（3）投标文件的封袋上应写明投标人名称、标段名称，投标人在封袋骑缝处须贴上封条并加盖投标人法人章和法定代表人或其委托代理人印章。

26、开标：

（1）时间：2018年3月7日下午14:00（暂定）；

（2）地点：淮安市枚乘东路1号北园淮阴工学院翔宇楼203室。

（3）与会：投标人应参加开标会，但投标人是否参加开标会不影响招标人正常开标、评标和定标。

27、评标：

（1）时间：2018年3月7日14:20（暂定）；

（2）地点：淮安市枚乘东路1号翔宇楼201室。

（3）评标办法：综合评标法

某投标人评分值＝商务标评标值＋技术标评标值。

商务标计算评标值（满分80分）：

以有效投标文件的投标价算术平均值为 A；

3家≤有效投标文件数≤7 家时，取算术平均值为 A；

7家＜有效投标文件数时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A。

评标基准价 =A×K值。

K值范围为 95%、96%、97%、98%，开标现场随机抽取，当场确定。

投标价等于评标基准价的得80分。投标报价高于评标基准价时，每增加1%扣1分；投标报价低于评标基准价时，每减少1%扣0.5分；不足1%部分，按插入法计算，保留两位小数。

技术标计算评标值（满分20分）：

由评委根据各投标人企业信誉、企业资质、企业业绩、施工组织设计、养护年限服务承诺和养护计划等综合评定。以上材料复印件须加盖企业公章，原件备查。技术标评分标准见如下：

A各投标人企业信誉：3分

①信用优良：AAA得3分；AA得2.5分

②信用良好：A得2分；BBB得1.5分

③信用一般：BB得1分；B得0.5分

B企业资质：一级企业3分，二级企业2分，三级1分。

C企业业绩：5分

2016年1月1日以来实施的项目：每份合同20万元以上可得1分，最高5分。

D施工组织设计5分（各项无重大偏差的得分不得低于该项分值的70%）

①总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；（0.5分）

②施工现场平面布置和临时设施、临时绿化布置；（1分）

③施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（1分）

④各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（1分）

⑤劳动力、机械设备和材料投入计划；（0.5分）

⑥项目管理班子的人员配备、素质及管理经验。（1分）

E养护年限服务承诺和养护计划：4分

优秀4分，良好3分，及格2分，不合格0分。

（4）确定中标候选人：评标专家组根据得分高低依次排出第一、第二和第三名中标候选人。如第一中标候选人无法提供发包人满意的树木，发包方有权按序顺延。

（5）评标结果的公布：招标人将在评标结束在学校网站上公示评标结果。

28、废标：有下列情形之一者，招标人均可宣布其废标：

1）投标文件不符合本招标文件的任一条款；

2）投标文件中有含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误；

3）投标人扰乱开、评标会场秩序，经劝阻仍不停止的；

4）投标报价高于招标人设定的招标控制价；

5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外;

6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

8）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

9）改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

10）改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

11）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

29、投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担，投标（履约）保证金将不予退还。

30、合同签订：招标人决定中标人后，投标人在接到中标通知后2日内前来与招标人签订施工合同，5日内完成施工合同的签订，否则招标人视为投标人自动放弃中标。

31、本招标文件的解释权归招标人，对未中标的原因招标人不作任何解释，其投标文件的所有权归招标人、且不退还。

32、本文件未尽事宜按国家、省市有关文件执行。

33、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

34、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知。

技术联系人：景老师，联系电话：83591061；

招标办联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559815/83559069。

淮阴工学院招投标办公室

2018年2月13日

- 合同主要条款

一、工期：在2018年3月20日之前完成。

二、质量标准：执行现行绿化工程验收规范的标准。

三、承包方式：包工包料包栽包活。

四、苗木供应：

所有苗木均由承包方自购,全部苗木须经甲方认可后方能栽植。如无法提供甲方满意的树木，发包方有权废除中标单位。

五、工程款支付办法：

（1）工程竣工验收合格后的 10个工作日内，甲方向乙方支付合同价的70%。

（2）养护期满后的 15个工作日内，甲方会同乙方现场复检，合格后支付余款。

六、养护要求:

1、养护期内乙方应派专人负责日常管理和养护。

2、植物栽植成活率，应达100%。

3、日常管理及养护应包括以下内容：经常性除草；按 园艺方法进行修剪、栽培；需要时经常浇水；养护期施肥计划；经常施加农药及防治病虫害；经常清扫及清除垃圾、保护表土。

4、苗木栽植前先移现有苗木并换土；栽植时清除树坑建筑垃圾，并施以基肥；主干全部用草绳围捆、支撑牢固；栽植后将道板砖恢复。

5、养护期内定期除草、修剪、施肥、治虫，确保无病虫害。

七、分包、转包：禁止分包、转包，否则终止合同，其一切后果由承包人承担。

八、违约责任：

1、工期：以合同工期为准。因承包方原因每拖延工期壹天罚款1000元。

2、质量：工程质量未达到合同目标，其全部损失由承包方承担。

3、安全：因工程的质量问题造成的安全事故，其全部损失由承包方承担。

九、其它：

1、设计变更：

①经发包方代表签字后方可生效。发包方有权对本次招标项目和苗木数量进行调整。

②变更部分的造价，按发包方代表签字要求调整。

2、竣工资料：承包方在工程竣工验收时，按要求提供两份完整的竣工资料。

3、建筑垃圾：由承包方及时清除，否则按情节处罚。

4、施工用水、电费：承包人应单独装设水、电分表，单价按规定计取。

5、由于承包人原因造成环境、设施等污染或损坏的，由承包人负责及时清理、修复，否则按情节处罚。

6、在保修期内若发生下列情况之一，导致工程没有及时维修，发包人可自行安排维修，其费用按发包人实际维修支出计算并从上述工程保修金中扣除。

①承包人保修联系人、联系电话或通信地址变更，未及时书面通知发包人。

②承包人在接到发包人的保修通知后，2个工作日内未派人维修、保修联系人也未到发包人处办理维修手续。

7、本工程苗木养护期为  24 个月，从本工程竣工验收合格之日起计算。

8、保养期内应无条件予以维护保养，苗木死亡的应在1个月内予以更换，因季节原因，甲方同意延迟更换的除外。否则甲方有权另派施工队伍，所发生的一切费用在养护金内扣除，超过养护金的部分，甲方有权向乙方追偿。

第三章     技术规范

本工程采用的技术规范及要求： 执行国家现行技术规范及标准。

第四章  投标文件表式

投 标 书

淮阴工学院 ：

- 根据已收到淮阴工学院2018年法桐栽植工程招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿意接受招标文件的全部条款，并愿以人民币（大写）

__　__        的投标总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内

的                  工程的实施及完成工作。我们承诺：在施工图纸不发生变更的情况下，不向发包人要求增加任何工程量及费用。

- 我单位保证按招标文件要求在2018年    月____日前完成本工程。

（三）我单位保证本工程质量达到合格标准。

（四）我方派出___________作为本工程项目经理。

（五）贵单位所发出的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）         法定代表人或委托代理人：（签章）

2018年    月    日

法定代表人身份证明

淮阴工学院 ：

同志系我单位法定代表人（职务：             ）。

特此证明

单位名称：（盖章）

年    月    日

授权委托书

委托人：姓名                性别             出生年月

工作单位                             职务

受托人：姓名                性别             出生年月

工作单位                             职务

兹委托          为我的代理人，全权办理下列事宜：

1、参加                          工程项目的招标投标活动；

2、与                 签订                合同（协议书）；

3、办理与上述活动有关的其它事宜；

4、受托人无转委托权。

委托期限

委托单位：（盖章）                法定代表人：（签章）

年   月   日