淮阴工学院

2019年暑期学生宿舍楼修缮工程设计

竞争性磋商文件

项目编号：HGJC2019002

淮  阴  工  学  院

2019年3月 28日

目  录

第一章  投标须知  ………………………………………………… 3

第二章  合同主要条款……………………………………………… 12

第三章  投标文件样式……………………………………………… 16

第一章 投标须知

一、招标背景

淮阴工学院部分老旧学生宿舍楼已使用多年，无法满足学生生活需求，迫切需要对其进行整体性修缮。为提高学生宿舍楼装修设计的层次和水平，按学校有关文件规定进行施工图设计竞争性磋商，以遴选优秀设计单位承担该项目的设计任务。

本项目设计费最高限价为10万元人民币。如投标单位报价高于最高限价的，则作为无效投标处理。

| 概况 | 北京路校区 | 4栋：香樟苑2#、7#、8#学生宿舍楼，丹桂苑3#学生宿舍楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 枚乘路校区 | 5栋：梅苑3#、4#学生宿舍楼，兰苑1#、2#、3#学生宿舍楼 |  |  |  |
| 各栋基本信息 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼宇名称 | 建设年代 （年） | 建筑面积 （平方米） | 学生宿舍数（间） | 目前状况 |
| 1 | 香樟苑2# | 1997 | 3920.6 | 72 | 砖混，6层，4人间，单元式 |
| 2 | 香樟苑7# | 2000 | 3934.2 | 127 | 砖混，6层，4人间，内廊式 |
| 3 | 香樟苑8# | 2000 | 937.5 | 23 | 砖混，3层，4人间，单廊式 |
| 4 | 丹桂苑3# | 2001 | 4910.2 | 150 | 砖混，6层，6人间，内廊式 |
| 5 | 梅苑3# | 2003 | 6713.8 | 141 | 砖混，6层，4人间，单廊式 |
| 6 | 梅苑4# | 2003 | 6713.8 | 144 | 砖混，6层，4人间，单廊式 |
| 7 | 兰苑1# | 2005 | 6040.0 | 132 | 框架，6层，4人间，单廊式 |
| 8 | 兰苑2# | 2005 | 6040.0 | 132 | 框架，6层，4人间，单廊式 |
| 9 | 兰苑3# | 2005 | 6040.0 | 132 | 框架，6层，4人间，单廊式 |
| 总计 |  |  | 45250.1 | 1053 | —— |

二、拟修缮学生宿舍楼基本情况

1.北京路校区丹桂苑3#学生宿舍楼建于2001年，香樟苑2#学生宿舍楼建于1997年、香樟苑7#、8#学生宿舍楼建于2000年，四幢楼总建筑面积13702.5m2 ，涉及学生宿舍共372间。

北京路校区丹桂苑3#学生宿舍楼存在主要问题：该宿舍现为6人间，需改为4人间宿舍；屋顶渗漏；卫生间已改造；盥洗间木质门连窗油漆脱落损坏现象普遍；楼梯栏杆生锈、木扶手脱漆损坏严重；外墙局部有渗水。

北京路校区香樟苑2#学生宿舍楼存在主要问题：屋顶渗漏；卫生间蹲坑周边锈蚀损坏普遍；卫生间、盥洗间、客厅局部渗水、乳胶漆脱落现象普遍；楼梯栏杆生锈、木扶手脱漆损坏严重；外墙局部有渗水。

北京路校区香樟苑7#、8#学生宿舍楼存在主要问题：屋顶渗漏；盥洗间局部渗水；盥洗间木质门连窗油漆脱落损坏现象普遍；外墙油漆脱落普遍。

2.枚乘路校区梅苑3#、4#学生宿舍建于2003年，兰苑1#、2#、3#学生宿舍建于2005年，五栋楼总建筑面积31547.6m2，涉及学生宿舍681间。

枚乘路校区梅苑3#、4#学生宿舍楼存在主要问题：4#楼屋顶渗漏；入口处顶篷破损；盥洗间木质门连窗油漆脱落损坏现象普遍；卫生间和盥洗间地砖退色损坏较普遍，尤其是卫生间蹲坑周边锈蚀损坏普遍，高位水箱漏水；入室木门部分变形，卫生间木门油漆脱落严重；楼梯栏杆生锈、木扶手脱漆损坏严重；卫生间和盥洗室渗漏；除房间外的内外墙面局部有渗水、剥落普遍。

枚乘路校区兰苑1#、2#、3#学生宿舍存在主要问题：屋顶渗漏；部分卫生间洗脸台盆损坏严重，卫生间和盥洗间局部瓷砖脱落,局部渗漏，洁具破损变色，高位水箱漏水；入室木门和卫生间木门局部油漆层脱落、变形严重，部分卫生间门是半截门；部分水磨石地面有裂缝；内墙面局部乳胶漆面层脱落、墙面有污染；内外墙面局部有渗水、污染普遍；外墙面空调护栏普遍破损、面层污染严重等。

三、改造装修设计要求

本次学生宿舍楼整体性修缮工程，遵循以人为本、功能完善、经济适用、干净整洁的基本原则，在不改变原有建筑结构的前提下，解决内外墙渗水、裂缝等顽疾，对建筑内外各部分进行整体性修缮，以全面提升宿舍环境。

1.设计基本要求

1.1仅做装饰性修缮，不改变原有结构功能及消防功能；

1.2根据现有建设标准及学校使用管理部门要求，考虑相关电路、给排水、网络和安防监控等设计。

2．设计主要内容

| 校区 | 楼宇 | 主要修缮内容 |
| --- | --- | --- |
| 北 京 路 校 区 学 生 宿 舍 | 香 樟 苑 2# | 考虑到四个单元中，有一个单元是教师居住，搬家存在困难，本次拟修缮学生居住的三个单元。室外全面修缮。 1.卫生间：渗漏处理；拆除原缸砖地面，铺贴地砖，翻边贴墙砖；墙地面做防水；洁具更换；隔断修缮；整体保洁；小隔间改为淋浴间。 2.盥洗间：渗漏处理；拆除原缸砖地面，铺贴地砖，翻边贴墙砖；墙地面做防水；增加镜子；整体保洁；损坏的水磨石水槽修补；室内外晾衣杆、晒衣架除锈、清洁、刷漆。 3.水龙头、灯具、插座开关、配电箱面板修缮，无法修缮的更换。 4.宿舍入户门修缮，刷漆。 5.窗户移轮、压条等配件修缮，破损的玻璃更换。 6.室内吊柜、壁柜、套间门、门联窗修缮并油漆。 7. 楼梯扶手立杆除锈，扶手修补，整体重新油漆。 8. 内外墙面渗漏处理。 9. 盥洗间、卫生间、客厅内墙、顶棚整体性面层铲除，滚涂乳胶漆。 10. 外墙面整体性面层铲除，做防水，喷涂真石漆。 11. 屋顶整体防水渗漏重做。 12. 伸缩缝处理。 13. 公共部位瓷砖阳角破损处修补。 14. 室外防爬刺、一楼护栏修补、出新。 15. 室外旧落水管拆除，换新落水管。 16. 室内外保洁。 17. 网络、监控系统完善。 |
|  | 香 樟 苑 7# 8# | 1. 盥洗间及卫生间：渗漏处理；增加镜子；损坏的台面修补；室内外晾衣杆、晒衣架除锈、清洁、刷漆；高水箱更换为低水箱；隔断修缮，刷漆；整体保洁。 2. 水龙头、灯具、插座开关、配电箱面板修缮，无法修缮的更换。 3. 宿舍入户门修缮，刷漆。 4. 窗户移轮、压条等配件修缮，破损的玻璃更换。 5. 室内吊柜、门联窗、壁柜修缮并油漆。 6. 水磨石地面裂隙处理，水磨石清洗。 7. 楼梯扶手立杆除锈，扶手修补，整体重新油漆。 8. 内外墙面渗漏处理。 9. 内墙、顶棚滚涂乳胶漆。 10. 外墙面整体性面层铲除，做防水，喷涂真石漆。 11. 屋顶整体防水渗漏重做。 12. 伸缩缝处理。 13. 公共部位瓷砖阳角破损处修补。 14. 室外防爬刺、一楼护栏修补、出新。 15. 室外旧落水管拆除，换新落水管。 16. 室内外保洁。 17. 网络、监控系统完善。 |
|  | 丹 桂 苑 3# | 该楼房间布局为6改4，功能按4人间，上床下桌式布局设计。 1. 盥洗间及卫生间：渗漏处理；增加镜子；整体保洁；损坏的台面修补；室内外晾衣杆、晒衣架除锈、清洁、刷漆，整体保洁。 2. 灯具、插座开关、配电箱面板按4人间（上床下桌式）进行相应更改。 3. 宿舍入户门修缮，刷漆。 4. 窗户移轮、压条等配件修缮，破损的玻璃更换。 5. 室内吊柜、门联窗修缮并油漆。 6. 水磨石地面裂隙处理，水磨石清洗。 7. 楼梯扶手立杆除锈，扶手修补，整体重新油漆。 8. 内外墙面渗漏处理。 9. 内墙、顶棚滚涂乳胶漆。 10. 外墙面整体性面层铲除，做防水，喷涂真石漆。 11. 屋顶整体防水渗漏重做。 12. 伸缩缝处理。 13. 公共部位瓷砖阳角破损处修补。 14. 室外防爬刺、一楼护栏修补、出新。 15. 室外旧落水管拆除，换新落水管。 16. 室内外保洁。 17. 网络、监控系统完善。 18. 壁柜拆除。 |
| 枚 乘 路 校 区 宿 舍 | 兰 苑 1# 2# 3# | 1. 卫生间：渗漏处理；洁具、吊顶、灯具整体性更换；半截门和木质腐烂的门更换，其他刷漆整形处理；沐浴头拆除。 2. 盥洗间：渗漏处理；增补镜子；损坏的台面修补；水管与水池连接处渗漏处理；晾衣杆、晒衣架除锈、清洁、刷漆。 3. 水龙头、灯具、插座开关、配电箱面板修缮，无法修缮的更换。 4. 宿舍入户门修缮，无法修缮的更换。 5. 推拉门、窗移轮、压条等配件修缮，破损的玻璃更换。 6. 水磨石地面裂隙处理，水磨石清洗。 7. 走廊吊顶、灯具全部更换。 8. 内外墙面渗漏处理；部分内墙、顶棚整体性面层铲除，滚涂乳胶漆；外墙面砖清洗，其余部位整体性面层铲除、做防水，喷涂真石漆。 9. 蚊帐杆更换，与我校菊苑1#、2#学生宿舍楼蚊帐杆一致。 10. 室内外墙地砖缺损修补。 11. 屋顶整体防水渗漏重做。 12. 伸缩缝处理。 13. 二楼连廊密封。 14. 室外空调栏板、外装饰条、一楼防爬刺、护栏修补、出新。 15. 室内外保洁。 16. 网络、监控系统完善。 |
|  | 梅 苑 3# 4# | 1. 卫生间：渗漏处理；洁具整体性更换；半截门和木质腐烂的门更换，其他刷漆整形处理、沐浴头拆除。。 2. 盥洗间：渗漏处理；增补镜子、毛巾架；损坏的台面修补；水管与水池连接处渗漏处理；窗外晾衣杆、晒衣架除锈、清洁、刷漆。 3. 水龙头、灯具、插座开关、配电箱面板修缮，无法修缮的更换，房间内增加一根日光灯管。 4. 宿舍入户门修缮（除一、二层）。 5. 推拉窗移轮、压条等配件修缮，木质门联窗修补刷漆出新，破损的玻璃更换。 6. 水磨石地面裂隙处理。 7. 走廊桥架除锈、刷新、修缮。 8. 内外墙面渗漏处理（含地下室）。卫生间、盥洗间及入户门外公共部位非墙砖的内墙、顶棚整体性面层铲除，滚涂乳胶漆（除一、二层）。外墙损坏的构件维修，整体性墙面铲除、做防水，喷涂真石漆。 9. 室内外墙地砖缺损修补。 10. 梅苑4#屋顶整体防水渗漏维修。 11. 伸缩缝处理。 12. 蚊帐杆更换，与菊苑1#、2#一致。 13. 楼梯扶手立杆除锈，扶手修补，整体重新油漆。 14. 室外防爬刺、一楼护栏修补。 15. 梅苑3#、4#之间值班室顶部钢结构顶篷重做，电动门更换。 16. 室内外保洁。 17. 地下室下水立管弯头处理，地下室排水不畅处理。 18. 网络、监控系统完善。 |

四、竞争性磋商要求

1.资格要求：参加本项目磋商的建筑设计公司须为独立企业法人，具有有效期内的工程设计资质证书建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质。

2.中标单位自定标之日起十五个日历天内完成施工图设计。

3.本项目中标单位需完成包括但不限于建筑施工图、装修施工图等所有涉及内容的施工图纸设计，不得出现二次设计或专项设计等情况。设计深度满足各项施工需要。

4.设计内容需满足国家有关规定，项目实施期间，若根据学校需要进行设计调整的，保证不再另行收取相关费用。

5.供应商必须到淮阴工学院拟修缮学生宿舍楼现场勘察，费用自理。

北京路校区联系人：魏太林，联系电话：13861578668，  0517-83559668。

枚乘路校区联系人：吕艳，联系电话：15195760756， 0517-83559038。

供应商现场勘察，需至联系人处登记，若无登记记录，作为无效磋商响应文件处理。

6. 供应商若需查看原设计蓝图，可至淮阴工学院北京路校区明德楼114室查看，联系人：魏太林，联系电话：13861578668  0517-83559668。

五、竞争性磋商文件

供应商可直接在学校网站（ http://zbb.hyit.edu.cn/或

http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，磋商文件售价：100元/份，供应商在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

六、磋商保证金

保证金金额为2000元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），磋商前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在磋商结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在项目竣工验收合格后联系项目负责单位办理保证金退款。递交磋商响应文件时需同时提交投标文件和保证金退款单。

供应商出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，其保证金不予退还：

1.供应商在投标有效期内撤回其投标文件；

2.中标单位无正当理由拒绝签订合同；

3.出现弄虚作假等情况；

4.出现其他违法违规行为。

七、竞争性磋商响应文件递交

1.递交时间：2019年4月9日14：00—15:00；

2.递交地点：淮阴工学院招标办（淮安市枚乘东路1号，翔宇楼203室）；

3.磋商响应文件组成

3.1资格证明材料：营业执照（复印件）；法人投标提供法定代表人资格证明（原件）和法人身份证（复印件），授权委托人投标提供法人授权委托书（原件）、法人身份证（复印件）和授权委托人身份证（复印件并）；资质等级证书；参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书（格式见第四章，加盖投标人公章）。

3.2商务标文件（见第三章）；

3.3专项技术处理方案及磋商评分标准中涉及的其他相关材料。

4.磋商响应文件规格要求

磋商响应文件按顺序装订，有关原件带至开标现场备查。投标人须编制一式三份投标文件（包括一份正本和两份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写；投标文件的副本可打印或用不褪色墨水书写，也可采用正本的复印件。投标文件提倡按照A4幅面打印或复印，并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。投标文件应编制目录，标注页码，应按要求加盖投标人公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人签名或印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章（本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章），投标文件封面和材料袋封面样式见第四章。所有证件、证书加注水印或直接标注“仅供参加淮阴工学院招标用”字，未加注者责任自负。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，采购人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿。

八、磋商安排

1.时间： 2019年4月9日15：20（暂定）。

2.地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

邀请所有投标人参加，现场就报价、专项技术处理方案（详见九磋商评定办法之2.3专项技术方案）等方面与各投标人分别进行磋商。

九、磋商评定办法

评标办法：综合评标法。根据磋商最终情况进行综合评价。

某投标人评分值＝商务标评标值＋单位实力评标值。

1.商务标计算评标值（满分90分）：

以有效磋商响应文件的最终投标价算术平均值为 A；

3家≤有效投标文件数≤7 家时，取算术平均值为 A；

7家＜有效投标文件数时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A。

评标基准价 =A×K值。

K值范围为 95%、96%、97%、98%，开标现场随机抽取，当场确定。

投标价等于评标基准价的得90分。投标报价高于评标基准价时，每增加1%扣1分；投标报价低于评标基准价时，每减少1%扣0.5分；不足1%部分，按插入法计算，保留两位小数。

2.单位实力评标值（满分10分）

评委主要对企业资质、企业业绩、专项技术处理方案、服务承诺等进行综合评定。以上材料复印件须加盖企业公章，原件备查。评分标准如下：

2.1 企业资质：2分

具有住建部颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质得2分，具有住建部颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）设计乙级资质得1分。

2.2 企业业绩：2分

2016年1月1日以来签订实施的有关旧房改造、装修内容的设计项目，有一个项目得1分，最多得2分。

2.3 专项技术处理方案：4分

针对渗漏情况出具专项技术处理方案（包括屋顶渗漏处理、外墙渗漏处理、内墙渗漏处理、地面渗漏处理、水管渗漏处理等方面），根据技术方案内容评定，优秀4分，良好2分，一般1分

2.4 服务承诺（2分）

根据服务承诺内容评定，优秀2分，良好1.5分，一般1分。

3.确定中标候选人：评标专家组根据得分高低依次排出第一、第二和第三名中标候选人。排名第一中标候选人为中标人。

4.评标结果的公布：招标人将在评标结束在学校网站上公示磋商结果。

5.当有效响应文件低于两家时，招标人可宣布招标失败。

十、无效磋商响应文件

投标人及其磋商响应文件有下列情况之一的，按照无效投标处理:

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的磋商响应文件相互混装；

（8）不同投标人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；

（10）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（11）在一份磋商响应文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按磋商文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（13）投标有效期不足的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（15）资格条件不符合磋商文件要求的；

（16）未参加现场勘察的；

（17）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（18）不符合法律、法规规定的其他无效情形，以及磋商文件规定的其他无效情形。

十一、其他

未中选单位无补偿费用。若中选单位因自身原因放弃后续图纸设计工作，招标人可按序递补中标人或重新采购确定中标人。原中标人无任何补偿费，保证金不予退还，招标人享有参选文件的处置权。

十二、本磋商文件可能会有改动，请在提交响应文件前仔细上网核查，恕不单独通知；本文件的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：何老师，联系电话：13861551981；

招标文件咨询联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069、83559815；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2019年3月28日

第二章  合同主要条款

发包人：淮阴工学院

设计人：

发包人委托设计人承担淮阴工学院2019年暑期学生宿舍楼修缮工程设计项目，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、设计阶段及计费等见下表

| 分项目名称 | 规模 | 设计阶段 | 设计费 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（平米） | 施工图 |  |
| 宿舍楼修缮工程设计 |  | 施工图 |  |
| 共计 |  |  |  |
| 1.本次设计内容详见淮阴工学院2019年暑期学生宿舍楼修缮工程设计竞争性磋商招标文件（项目编号：HGJC2019002）要求。 2.本项目施工图设计深度必须一次到位，不得出现“二次设计”、“专业厂家设计”、“深化设计”、“甲方自理”等说法。设计深度满足各项施工需要。设计内容需满足国家有关规定。 |  |  |  |

第三条    发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍楼原建筑、结构、给排水、电气施工图（含电子版） | 1 |  |  |
| 2 | 设计任务书 | 1 |  |  |
| 3 | 其它书面设计要求 | 1 |  |  |

第四条    设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施 工 图 | 8 |  |  |

第五条  本合同设计收费估算为人民币:

（大写）        （小写）¥        。设计费支付进度为：

1、施工图完成提交甲方认可后7日内付设计费的60%,计   万 元人民币；

2、竣工验收合格后7日内付设计费的40%, 计     万 元人民币。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.1.6非设计人原因，发包人对已设计完成的设计项目提出系统性变更要求的，在符合法律规范的前提下，设计人应予以变更，发包人应按变更工作量向设计人增付设计费。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对设计资料的经济性、合理性负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及地方现行的设计规范、标准和规定。

6.2.3本工程设计合理使用年限为  / 年。

6.2.4设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失的，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7设计人只接受发包人的变更委托或工程联系单，设计人按规定份数向发包人提交设计变更资料。

第七条  违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时按该阶段设计费的一半支付；超过一半时按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，对政府主管部门或审图部门的要求负责设计修改。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金的数额标准执行江苏省有关规定。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，任何一方违约终止或解除合同，违约方均应赔偿非违约方的损失。

第八条  其他

8.1设计人应协助发包人进行施工图设计文件的审查，设计人配合施工图设计交底、施工过程中的技术交底、验收、备案等全部内容。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的双方当事人同意向属地人民法院依法起诉。

8.8本合同一式捌 份，发包人 肆 份，设计人肆 份。

8.9本合同经双方签字盖章后即行生效；双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10本合同生效后，可按规定到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政部门申请鉴证。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：无

（以下为《建设工程设计合同》签署处，无正文）

此页仅为淮阴工学院宿舍楼修缮工程设计合同签署处

发包人名称：                    设计人名称：

第三章 磋商响应文件样式

一  磋商响应文件封面和材料袋格式

项目名称

项目编号

磋商内容

供应商名称                              (盖章)

授权委托人姓名                      (签字或盖章)

授权委托人联系电话     （含固定电话和手机）

供应商传真

供应商地址

供应商电子邮箱

供应商邮编

时    间

二  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目磋商文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加磋商，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响磋商公正性的任何利害关系。

2．我方愿按磋商文件的要求提供服务，投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、取消中标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守磋商文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在磋商响应文件中承诺的全部责任和义务。

7．本磋商响应文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次磋商有关的事宜请按以下信息联系：

供应商名称：                            （公章）

地址：                                   邮政编码：

电话：                                   传    真：

授权委托人（签名）：                     电话（手机）

联系电子邮箱：

投标日期：

三  法定代表人资格证明

致淮阴工学院招投标办公室：

单位名称：

地    址：

姓    名：                性别：            职务：

系           （投标人单位名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院                    （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行招标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：            （公章）

日      期：            年       月       日

法人身份证复印件粘贴处

四  法定代表人授权书

致淮阴工学院招投标办公室：

委托方：

地  址：

法定代表人姓名（签名）：

授权委托人姓名（签名）：           性别：        职务：

授权委托人身份证号码：

兹委托        代表我公司参加淮阴工学院                     （项目名称） （项目编号：        ）投标活动。该授权委托人有权在该项招标活动中，代表我公司签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，进行合同谈判、签订合同，并处理与该项目有关的一切事务。

授权委托人在办理上述事宜过程中以自己名义所签署的所有文件，我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

授权期限：至上述事宜处理完毕止。

委托人名称：            （公章）

日      期：            年       月       日

法人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

五   投标函附表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： 国家注册建筑师级别： 级 注册编号： |  |  |
| 设计费 投标报价金额 | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 设计周期 | 施工图设计： 日历日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                     （盖投标人单位公章）

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人     （签字或签章）   或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                   （盖建筑师执业章、签字）

日期：                年               月                日

六  报价明细表

| 序号 | 工作内容 | 报价（元） | 备注（取费依据、收费标准等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 | 施工图设计费 |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |
|  | 投标人认为必须 填写的费用 |  |  |
|  | 总计 |  |  |
|  | 折合每平方米报价 |  |  |
| 相关优惠与承诺 |  |  |  |

投标人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：    （签字或签章）或授权委托人：     （签字）

日期：            年             月           日

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

七  参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书

淮阴工学院招投标办公室：

我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚。在招投标活动中无任何违法违规等不良记录

特此声明！

投投标人:             (盖章)

法定代表人（授权委托人）签字:

日期:        年      月    日

八 投标人近三年业绩一览表

| 序号 | 甲方单位名称 | 设计时间 | 合同金额 | 主要设计内容 | 甲方联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请填报与本项目直接相关的设计合同业绩；合同签订时间为    年    月以来；须附设计合同复印件和验收报告。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

九 投标保证金退款单

致淮阴工学院：

我单位参加贵校组织的                                      （项目名称及项目编号）的招投标活动，在招投标过程中遵守了国家法律法规和贵校招标文件的规定，无违法违规行为。

因我单位未能中标，现向贵校申请退还投标保证金          元 。

投标保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中，并附投标保证金收据。

投标人名称：    （名称+公章）

授权委托人（签名）：

年   月   日

十 履约保证金退还申请单

致淮阴工学院:

我单位中标了贵校组织实施的                                  （项目名称及项目编号）的采购活动。目前，我单位已按招标文件规定及投标文件承诺履行完相关义务，项目已经通过贵校验收，符合保证金退还的条件，现向贵校申请退还我单位交纳的本项目履约保证金          元。

投标保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料不装订在招标文件中，须附履约保证金收据。在通过验收后，想项目使用单位提出申请办理。

投标人名称：    （名称+公章）

授权委托人（签名）：

年   月   日

履约保证金退还流程表

| 项目使用单位 经办人意见 | （是否通过验收） 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目使用单位 分管负责人意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 项目主管部门 意见 | 负责人： 年 月 日 |

## 十一、  投标人资质证书等其他（根据磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

十二、   服务承诺（格式自拟）